seqenseigne

Cahier des charges

Version 0.1 — avril 2026

Laurent Coste — Collège Les Hautes Ourmes

Document évolutif — mise à jour systématique à chaque version du projet.

# 1. Contexte et vision

## 1.1 Contexte pédagogique

seqenseigne est un système d'outils numériques conçus par et pour un enseignant de mathématiques en collège (cycle 4 : 5ème, 4ème, 3ème). Il couvre l'intégralité du workflow de l'enseignant : de la conception des supports pédagogiques jusqu'au suivi individuel des élèves.

La philosophie centrale est la séparation stricte entre les « atomes pédagogiques » (notions, méthodes, exercices) et leur assemblage en documents imprimables. Chaque atome est conçu une fois, réutilisé dans plusieurs contextes, et génère du LaTeX compilable via le paquet seqenseigne.

## 1.2 Contraintes techniques non négociables

- Environnement Windows sur clé USB : MiKTeX portable x64, Python portable, pas d’installation système

- Lancement par double-clic (lancer.bat) — aucune dépendance réseau en fonctionnement normal

- Toutes les données restent locales (pas de cloud, pas de SaaS)

- Compatibilité avec le dépôt forge.apps.education.fr (git)

- L’application doit fonctionner sur le réseau pédagogique du collège (port 5000, localhost)

## 1.3 Périmètre du système

Le système comprend trois composants distincts :

| Composant | État | Description |
| --- | --- | --- |
| Paquet LaTeX seqenseigne | Stable — en maintenance | Génère les documents imprimables (livrets, docs annuels, fiches) |
| Application Flask (appli/) | En développement actif | Interface web locale de conception et de suivi |
| Sources LaTeX (reference/) | Stable | Fichiers .tex maîtres des séquences N10–N12 |

# 2. Modèle pédagogique

## 2.1 Niveaux et séquences

Le collège couvre le cycle 4 (3 ans). Chaque année est découpée en 14 séquences.

| Code | Niveau | Cycle | Remarque |
| --- | --- | --- | --- |
| N09 | 6ème | C03 | Données à migrer — hors cycle 4 |
| N10 | 5ème | C04 | Référence — entièrement migré et validé |
| N11 | 4ème | C04 | Migration terminée — compilations validées |
| N12 | 3ème | C04 | À valider en session suivante |

## 2.2 Atomes pédagogiques

Chaque séquence est composée d’atomes indépendants :

| Atome | Définition | Génère |
| --- | --- | --- |
| Notion | Un concept autonome : titre + corps + exemples + remarques | \begin{seqNotion} |
| Méthode | Un savoir-faire + critères F/A/E + notions associées | \begin{seqMethode} |
| Objectif | Créé implicitement à l’affectation d’une méthode | Données CSV |
| Exercice | Énoncé + corrigé + variables xintexpr + série | \begin{seqExercice} |
| Livret | Assemblage ordonné des atomes d’une séquence | N1X_S01_Livret.tex |

## 2.3 Séries d’exercices

| Code | Libellé | Corrigé | Note /20 |
| --- | --- | --- | --- |
| F | Fondamental | Oui — vérification en autonomie | 10 pts |
| A | Avancé | Non — validation par l’enseignant | 16 pts |
| E | Exploration | Non — pour aller plus loin | 20 pts |
| AE | Activité d’approche | — | — |
| Rév. | Révision (série 0) | Oui | — |

## 2.4 Niveaux de maîtrise et barème

Barème fixe pour tous les objectifs :

| Code | Signification | Points /20 | Critère |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Insuffisant — pas de travail évaluable | 4 | Fixe pour tous les objectifs |
| F | Fondamental — à consolider | 10 | Spécifique à chaque objectif |
| A | Satisfaisant | 16 | Spécifique à chaque objectif |
| E | Excellent — très bon | 20 | Spécifique à chaque objectif |
| NE | Non évalué | — | Aucun exercice déclaré pour cet objectif |

## 2.5 Objectif 01 — Connaître le cours

Présent automatiquement dans chaque séquence, avec critères fixes :

| Case | Libellé | Correspond à |
| --- | --- | --- |
| F (10 pts) | Notes cahier | Trace écrite notée en classe |
| A (16 pts) | Fiches résumé | Fiches de résumé complétées |
| E (20 pts) | Oral prof | Présentation orale à l’enseignant |

# 3. Fonctionnalités requises

## 3.1 Partie 1 — Suivi de classe

| Fonctionnalité | État | Notes |
| --- | --- | --- |
| Gestion multi-classes (niveau, année, établissement) | ✅ Livré |  |
| Import élèves CSV Pronote | ✅ Livré |  |
| Grille de suivi classe × objectif × élève | ✅ Livré |  |
| Calcul automatique des niveaux I/F/A/E | ✅ Livré |  |
| Notes équivalentes /20 | ✅ Livré |  |
| Versions de livrets (snapshots) | ✅ Livré |  |
| Verrouillage de versions | ✅ Livré |  |
| Périodes d’évaluation S1/S2 | ⏳ À faire |  |
| Vue bulletin par période | ⏳ À faire |  |
| Export CSV pour bulletin | ⏳ À faire |  |

## 3.2 Partie 2 — Conception des atomes

| Fonctionnalité | État | Notes |
| --- | --- | --- |
| Atelier Notion : édition + génération LaTeX | ✅ Prototype |  |
| Atelier Méthode : critères F/A/E + notions associées | ✅ Prototype |  |
| Atelier Exercice : série + objectifs + variables + corrigé | ✅ Prototype |  |
| Atelier Livret : assemblage ordonné des atomes | ✅ Prototype |  |
| Évaluateur xintexpr (param_evaluator.py) | ✅ Livré | Testeur de variables aléatoires |
| Scanner LaTeX → BdD (import des .tex existants) | ✅ Livré | scanner_latex.py + UI admin |
| Génération LaTeX complète depuis l’appli | ⏳ À faire |  |
| Atelier Progression annuelle (drag & drop) | ⏳ À faire |  |
| Option compilation dyslexie (xeLaTeX + OpenDyslexic) | ⏳ À faire | Cf. roadmap |

## 3.3 Partie 3 — Infrastructure et BdD

| Fonctionnalité | État | Notes |
| --- | --- | --- |
| Migration CSV/JSON → SQLite | ⏳ à planifier |  |
| Interface d’administration (import .tex) | ✅ Livré | Onglet Administration |
| Données N09 (6ème) | ⏳ À faire |  |

# 4. Exigences non fonctionnelles

## 4.1 Ergonomie

- Interface en français

- Utilisable sans formation : tous les flux en 3 clics maximum

- Prévisualisation LaTeX en temps réel dans les ateliers (objectif)

- Aucun message d’erreur technique exposé à l’utilisateur

## 4.2 Documents générés

- Livret de séquence : prérequis + objectifs + cours + exercices (avec ou sans corrigés)

- Document annuel : tableau récapitulatif par séquence

- Fiche de résumé (élève)

- Option dyslexie : xeLaTeX + OpenDyslexic + A3 + espacement augmenté

## 4.3 Contraintes de contenu

- Corrigés toujours présents dans les fichiers .tex (même vides)

- Exercices de série F : corrigé obligatoirement rempli

- Scratch : macros uniquement issues de scratch3 v0.19 (doc fournie)

- LaTeX scratch ne doit jamais être inventé — vérification sur la doc avant tout corrigé

# 5. Historique des versions

| Version | Date | Évolutions principales |
| --- | --- | --- |
| v0.1 | févr. 2026 | Prototype initial : suivi de classe, import CSV Pronote, niveaux I/F/A/E |
| v0.2 | mars 2026 | Ateliers Notion/Méthode/Exercice/Livret (prototypes). param_evaluator.py. Migration N10/N11/N12. |
| v0.3 | avril 2026 | Correction bugs datatool v3 (seqenseigne-data.dtx). Scanner LaTeX→BdD. Onglet Administration. Corrigés N11 (16 exercices). Compilations N11 validées. |